Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 23

______________________________________________________

184402   п. Лиинахамари Печенгского района Мурманской области

e-mail: visi23@ mail.ru

от «24 » января 2019 г. № 30

План мероприятий по выполнению предписания

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в Печенгском районе №94 от 27.10.2017

| Предписание | Мероприятия по устранению нарушений | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Установить педальные ведра в санузле для мальчиков на первом этаже, оборудовать унитазы для мальчиков на 2-м, 3-ем этаже сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их уборку моющими и дезинфицирующими средствами | Закуплены и установлены | 03.04.2018 | Зав.хозяйством |
| Обеспечить отделку потолка и стен в каб. №10 (физика), в лаборантской физики, каб. №12 (информатика), каб. № 5 (рус. яз.), в туалете для мальчиков на 2-ом этаже, в каб. обслуживающего труда | В каб. №12 (информатика), каб. № 5 (рус. яз.), в туалете для мальчиков на 2-ом этаже, в каб. обслуживающего труда будут проведены ремонтные работы в летний период 2018 г. По каб. №10 (физика), лаборантской физики составлены сметы | 03.10.2019 | Директор Зав.хозяйством |
| Устранить дефекты напольного покрытия (линолеума) в рекреации на втором этаже, рядом с каб. химии и информатики | Ремонт запланирован на летний период 2019 г. | 01.10.2018 | Зав.хозяйством |
| Обеспечить обучающихся начального общего образования школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости | Заключение договора на поставку учебной мебели (2018,2019 гг.) | 03.10.2019 | Директор Зав.хозяйством |
| Оснастить кабинет информатики рабочими стульями (креслами) конструкция которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ | Закуплены (договор поставки №96/204 от 26.09.17 г.) | 03.04.2018 | Директор Зав.хозяйством |
| Обеспечить режим проветривания в любое время года |  | 03.10.2018 | Директор Зав.хозяйством |
| Обеспечить оборудование окон в каб. №5 откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками, площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, к учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года |  | 03.10.2019 |  |
| Обеспечить остекление окон из цельного стеклополотна в каб. №9, каб информатики, в рекреации на втором этаже, в каб. №7, в каб. №6, в рекреации на третьем этаже, в буфете, в обеденном зале |  | 03.10.2018 |  |
| Заменить перегоревшие лампы и деформированную арматуру светильников к каб. №10, каб. обслуживающего труда, каб. №11, каб. № 8, каб. №5 | Перегоревшие лампы заменены, светильники с деформированной арматурой заменены на новые (договор поставки №192-1/16 от 23.06.2017 | 03.04.2018 | Директор Зав.хозяйством |
| Обеспечить проведение плановых профилактических обследований детей младшего школьного возраста гименолепидоз 1 р. в год | Согласно графику Печенгской ЦРБ | 01.10.2018 | Директор |
| Обеспечить проведение плановых профилактических обследований детей младшего школьного возраста энтеробиоз 1 р. в год |  |  |  |
| Обеспечить соблюдение порядка мытья кухонной посуды | Кухонная посуда моется согласно инструкции по мытью кухонной посуды разработанной на основании п. 5.8 СанПиН2.4.5.2409-08 в посудомоечной машине | 03.04.2018 | Зав.хозяйством |
| Устранить дефекты напольного покрытия в кабинете домоводства и рекреации 1 этажа, в гардеробной. | Выполнено частично. Ремонт полов в рекреации запланирован на лето 2019 г. | 03.09.2018 | Директор |
| В помещениях начальных классов установить умывальные раковины. | Составлена смета. | 01.10.2018 |  |

Директор                                                         Т.В. Лонжук